| СОГЛАСОВАНО Глава муниципального образования ВМО СПб Красненькая речка Председатель Муниципального Совета _______________Д.М.Бонюшко |  | УТВЕРЖДЕНО Глава местной администрации ВМО СПБ МО Красненькая речка ______________М. В. Семенов |
| --- | --- | --- |

Внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая речка

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

по организации благоустройства территории  внутригородского муниципального образования города федерального значения                Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая речка и осуществлению работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая речка на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы.

Санкт-Петербург

2026

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Наименование программы: Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая речка и осуществлению работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая речка на 2026 и плановый период 2027-2028 годы.

- Основание для разработки программы: Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации (ст. 179), Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203,  Федеральный закон от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральный закон от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав ВМО СПб МО Красненькая речка, Постановление б утверждении муниципальной программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации благоустройства территории  внутригородского муниципального образования города федерального значения  Санкт-Петербурга муниципальный округ  Красненькая речка и осуществлению работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая речка» на 2026 год и плановый период 2027-2028 года, Постановление местной администрации ВМО СПб МО Красненькая речка «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая речка», Актуальные решения, постановления и другие нормативно-правовые акты Муниципального Совета ВМО СПб МО Красненькая речка и местной администрации ВМО СПб МО Красненькая речка.

- Заказчик: Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения                      Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая речка.

- Участники (исполнители) программы:

- местная администрация ВМО Красненькая речка – отдел благоустройства – контроль за исполнением  программы;

- Муниципальный Совет ВМО Красненькая речка – профильная комиссия Муниципального Совета ВМО Красненькая речка – контроль за исполнением  программы;

- местная администрация ВМО Красненькая речка – отдел благоустройства – реализация программы;

- юридические лица и/или индивидуальные предприниматели, с которыми по результатам проведения закупок товаров, работ, услуг на выполнение мероприятий  программы будут заключены муниципальные контракты и (или) договоры на выполнение работ, входящих в указанные мероприятия;

- жители муниципального округа – получатели итоговых результатов реализации  программы;

- Цели программы: повысить уровень комплексного благоустройства дворовых территорий и территорий кварталов, сформировать высокую бытовую культуру населения на территориях, прилегающих к постоянному месту жительства, активную гражданскую позицию населения через его участие в благоустройстве и поддержании порядка на внутри дворовых территориях, обеспечить права граждан на благоприятную среду жизнедеятельности.

- Сроки реализации программы:  2026 год и плановый период 2027-2028 годы.

- Должностной контроль за исполнением программы: Глава местной администрации ВМО Красненькая речка.

- Система контроля за реализацией  программы: контроль за реализацией программы осуществляет местная администрация  внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая речка.

Ответственность за реализацию программы и обеспечение достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей результативности программы в целом несет Глава местной администрации ВМО  Красненькая речка.

Местная администрация ВМО Красненькая речка осуществляет координацию деятельности за реализацией программы по реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному расходованию бюджетных средств и несет ответственность за реализацию программы в целом.

Отчет о реализации  программы, сводный отчет о выполнении программы за весь период ее реализации, пояснительная записка к нему, оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации в соответствии с Постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая речка.

Одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год Глава местной администрации ежегодно представляет в Муниципальный Совет ВМО Красненькая речка отчет о реализации в отчетном финансовом году  программы.

| №пп | Наименование и адрес исполнения мероприятия |  | Ожидаемые конечные результаты Ед.изм Кол-во | Срок исполнения мероприятия | Сумма финансирования 2026г. (тыс. руб.) |  | Ожидаемые конечные результаты Ед.изм Кол-во | Срок исполнения мероприятия |  | Сумма финансирования 2027г. (тыс. руб.) |  | Ожидаемые конечные результаты Ед.изм Кол-во | Срок исполнения мероприятия | Сумма финансирования 2028г. (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | субсидия из бюджета Санкт-Петербурга |  |  |  | местный бюджет | субсидия из бюджета Санкт-Петербурга |  |  | местный бюджет | субсидия из бюджета Санкт-Петербурга |
| 1.Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая: (131) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальныхпроездов (текущий ремонт) на территории ВМО Красненькая речка в соответствии с адресным перечнем | кв.м 7578,61 | 2-4 кв. 2026г. | 995,800 | 18920,3 | кв.м 9000 | 2-4 кв. 2027г. | 600,000 |  |  | кв.м 5500 | 2-4 кв. 2028г | 50,000 |  |
| 1.1.2 |  | Ремонт асфальтобетонных покрытий, тротуаров, пешеходных дорожек (текущий ремонт) на территории ВМО Красненькая речка в соответствии с адресным перечнем | кв.м 450 | 2-4 кв. 2026 | 2700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | ремонт покрытий мощения на территории ВМО Красненькая речка в соответствии с адресным перечнем |  |  |  |  | кв.м 100 | 2-4 кв. 2027г. | 100,000 |  |  | кв.м 100 | 2-4 кв. 2028г. | 50,000 |  |
| 1.1.4 |  | ремонт покрытий газонов на территории ВМО Красненькая речка в соответствии с адресным перечнем | кв. м 150 | 2-4 кв. 2026г. | 250,000 |  | кв.м 400 | 2-4 кв. 2027г. | 100,000 |  |  | кв.м 500 | 2-4 кв. 2028г. | 50,000 |  |
| 1.1.5 |  | ремонт набивного покрытия дорожек и площадок на территории ВМО Красненькая речка, в соответствии с адресным перечнем |  |  |  |  | кв.м 300 | 2-4 кв. 2027г. | 100,000 |  |  | кв.м 300 | 2-4 кв. 2028г. | 65,000 |  |
| 1.1.6 |  | валка аварийных деревьев на внутриквартальной территории ВМО Красненькая речка в соответствии с адресным перечнем на основании порубочных билетов | шт. 25 | 1-4 кв. 2026г. | 800,000 |  | шт 30 | 2-4 кв. 2027г. | 100,000 |  |  | шт 20 | 2-4 кв. 2028г. | 100,000 |  |
| 1.1.7 |  | прочистка швов мощения на территории ВМО Красненькая речка в соответствии с адресным перечнем |  |  |  |  | кв.м 300 | 2-4 кв. 2027г. | 100,000 |  |  | кв.м 300 | 2-4 кв. 2028г. | 100,000 |  |
| 1.1.8 |  | демонтаж элементов благоустройства | шт. 8 | 1-4 кв. 2026г. | 350,000 |  |  | 1-4 кв. 2027г. | 100,00 |  |  |  | 1-4 кв. 2028г. | 50,000 |  |
| 1.1.9 |  | обрезка веток деревьев на территории ВМО Красненькая речка в соответствии с адресным перечнем | шт. 1500 | 1-4 кв. 2026г. | 750,000 |  | шт. 550 | 1-4 кв. 2027г. | 121,160 |  |  | шт. 550 | 1-4 кв. 2028г. | 90,000 |  |
| 1.1.10 |  | реализация проекта благоустройства территории детской площадки по адресу пр. Маршала Жукова, д. 34 |  | 2-4 кв. 2026г. | 1766,175 | 33557,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 |  | реализация обустройства пешеходной коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 |  | реализация проекта по обустройству детской площадки |  |  |  |  |  | 2-4 кв. 2027г. | 200,000 |  |  |  | 2-4 кв. 2028г. | 50,00 |  |
| 1.1.13 |  | реализация проекта по обустройству детской площадки |  |  |  |  |  | 2-4 кв. 2027г. | 150,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  | 7611,875 | 52477,6 |  |  | 1671,16 |  |  |  |  | 605,00 |  |
| 1.2 Ремонт ограждений павильонов контейнерных площадок на внутриквартальных территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Ремонт и содержание ограждений павильонов контейнерных площадок на территории ВМО Красненькая речка в соответствии с адресным перечнем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Установка (замена) и содержание МАФ (урны, парковые диваны, инф.щит) на территории ВМО Красненькая речка в соответствии с адресным перечнем |  |  |  |  | шт. | 2-4 кв. 2027г. | 200,000 |  |  | шт. | 2-4 кв. 2028г. | 50,000 |  |
| 1.3.2 |  | посадка цветов в клумбы, установленные на территории ВМО Красненькая речка | шт. 3500 | 2 кв. 2026г. | 350,000 |  | шт. 5000 | 2 кв. 2027г. | 200,000 |  |  | шт. 5000 | 2 кв. 2028г. | 50,000 |  |
| 1.3.3 |  | ремонт, установка (замена) и демонтаж газонных ограждений на территории ВМО Красненькая речка в соответствии с адресным перечнем | п.м 200 | 2-4 кв. 2026г. | 370,000 |  | п.м | 2-4 кв. 2027г. | 150,000 |  |  | п.м | 2-4 кв. 2087г. | 50,000 |  |
|  |  | Итого: |  |  | 720,000 |  |  |  | 550,000 |  |  |  |  | 150,000 |  |
| 1.4 Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | размещение и содержание элементов оформления к Новому году |  |  |  |  |  | 4кв. 2027г. | 200,000 |  |  |  | 4кв. 2028г. | 50,000 |  |
|  |  | Итого: |  |  | 000,000 |  |  |  | 200,000 |  |  |  |  | 50,000 |  |
| 1.5 Строительный контроль и выполнение работ по разработке проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  | разработка ПСД сквера по адресу ул. Маршала Казакова, д.3, корп.1 |  |  |  |  |  | 1-2кв. 2027г. | 300,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  | разработка ПСД на обустройство территории детской площадки |  | 1-4 кв. 2026г. | 500,00 |  |  | 1-2кв. 2027г. | 300,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 |  | разработка ПСД сквера по адресу ул. Маршала Казакова, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-2кв. 2028г. | 50,00 |  |
| 1.5.3 |  | разработка ПСД части ЗНОП МЗ 15-30-21 по адресу пр. Стачек, д.105, корп.2, лит.И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-3 кв. 2028г. | 50,000 |  |
| 1.5.4 |  | обмерные работы размещенного АБП |  | 2-3 кв. 2026г. | 300,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 |  | разработка ПСД на территории детской площадки |  | 1-4 кв. 2026г. | 500,00 |  |  | 2-4 кв. 2027г. | 300,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.5 |  | разработка ПСД на обустройство территории детской площадки |  | 1-4 кв. 2026г. | 500,00 |  |  | 2-4 кв. 2027г. | 300,00 |  |  |  | 2-4 кв. 2028г. | 50,00 |  |
| 1.5.6 |  | составление сметной документации |  | 1-4 кв. 2026г. | 500,000 |  |  | 1-4 кв. 2027г. | 200,000 |  |  |  | 1-4 кв. 2028г. | 50,000 |  |
| 1.5.7 |  | Технический надзор при выполнении работ по благоустройству территории |  | 2-3 кв. 2026г. | 530,000 |  |  | 2-4 кв. 2027г. | 250,000 |  |  |  | 2-4 кв. 2028г. | 50,000 |  |
|  |  | Итого: |  |  | 2830,000 |  |  |  | 1650,00 |  |  |  |  | 250,00 |  |
| 1.6. Размещение и содержание на внутриквартальных территориях спортивных и детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 |  | Размещение спортивных и детских площадок на территории ВМО Красненькая речка в соответствии с адресным перечнем |  | 1-4 кв. 2026г. | 600,00 |  |  | 1-4 кв. 2027г. | 800,00 |  |  |  | 1-4 кв. 2028г. | 50,00 |  |
|  |  | Итого: |  |  | 600,000 |  |  |  | 800,00 |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  | Итого по разделу: |  |  | 11761,875 | 52477,6 |  |  | 4871,16 |  |  |  |  | 1105,00 |  |
| 2. Осуществление работ в сфере озеленения на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения, включающее: (151) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | компенсационное озеленение на территориях ЗНОП местного значения (кустарник) на территории ВМО Красненькая речка в соответствии с адресным перечнем | шт. 25 | 2-4 кв. 2026г. | 150,000 |  | шт. 30 | 2-4 кв. 2027г. | 400,000 |  |  | шт. 30 | 2-4 кв. 2028г. | 50,000 |  |
|  |  | Итого: |  |  | 150,000 |  |  |  | 400,000 |  |  |  |  | 50,000 |  |
| 2.2 Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | уборка 29 территорий ЗНОП местного значения на территории ВМО Красненькая речка | кв.м 147245,7 | 1-4 кв. 2026г. | 8950,000 |  | кв.м 147245,7 | 1-4 кв. 2027г. | 10000,000 |  |  | кв.м 147245,7 | 1-4 кв. 2028г. | 7764,68 |  |
| 2.2.2 |  | уход за зелеными насаждениями на территориях ЗНОП (стрижка кустов, штыкование, удобрение и т.д.) на территории ВМО Красненькая речка в соответствии с адресным перечнем | п.м 1000 | 1-4 кв. 2026г. | 150,000 |  | кв.м 7000 | 1-4 кв. 2027г. | 300,000 |  |  | кв.м 7000 | 1-4 кв. 2028г. | 200,000 |  |
| 2.2.3 |  | оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений повреждаемых (уничтожаемых) при проведении работ по благоустройству территорий |  |  | 2300,000 |  |  |  | 150,000 |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  | Итого: |  |  | 11400,000 |  |  |  | 10450,000 |  |  |  |  | 8114,680 |  |
| 2.3. Размещение и содержание спортивных и детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | реализация проекта благоустройства детской площадки по адресу пр. Стачек, д. 103 |  | 2-4 кв. 2026г. | 1869,800 | 35524,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 |  | Размещение спортивных и детских площадок на территории ВМО Красненькая речка в соответствии с адресным перечнем |  | 1-4 кв. 2025г. | 250,000 |  |  | 1-4 кв. 2026г. | 1362,000 |  |  |  | 1-4 кв. 2027г. | 555,000 |  |
|  |  | Итого: |  |  | 2119,800 | 35524,9 |  |  | 1362,00 |  |  |  |  | 555,00 |  |
| 2.4 Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | снос деревьев | 23 | 1-4 кв. 2026г. | 279,400 |  | шт. 30 | 1-4 кв. 2027г. | 600,000 |  |  | шт. 35 | 1-4 кв. 2028г. | 300,000 |  |
| 2.4.2 |  | восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений |  | 2-4 кв. 2026г. | 200,000 |  |  | 2-4 кв. 2026г. | 250,000 |  |  |  | 2-4 кв. 2027г. | 240,000 |  |
|  |  | Итого: |  |  | 479,400 |  |  |  | 850,000 |  |  |  |  | 540,000 |  |
| 2.5 Строительный контроль и выполнение работ по разработке проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 |  | Технический надзор при выполнении работ по благоустройству территории |  | 2-3 кв. 2026г. | 350,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  | 350,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 Паспортизация территорий ЗНОП местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 |  | паспортизация 25 территорий ЗНОП |  |  |  |  | га 12,645 | 1-3 кв. 2027г | 200,000 |  |  | га 12,645 | 1-3кв. 2028г. | 200,000 |  |
|  |  | Итого: |  |  | 00,000 |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  | 200,00 |  |
|  |  | Итого по разделу: |  |  | 14499,20 | 35524,9 |  |  | 13262,00 |  |  |  |  | 9809,68 |  |
|  |  | Всего: |  |  | 26261,40 | 88002,5 |  |  | 18133,16 |  |  |  |  | 10914,68 |  |

- Объем финансирования программы

| период | Всего, тыс.руб | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Местный бюджет, тыс.руб. | Субсидии из бюджета Санкт-Петербурга, тыс.руб |
| 2026г. | 26261,40 | 26261,40 | 88002,5 |
| 2027г. | 18133,16 | 18133,16 |  |
| 2028г. | 10914,68 | 10914,68 |  |